Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie remontu sali komputerowej

w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki

w Częstochowie

Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 „Pracownia komputerowa na miarę XXI wieku”

Zamawiający:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie zamówienia:

Remont sali komputerowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Remont sali komputerowej  położonej na drugim piętrze budynku szkoły.

Powierzchnia całkowita pomieszczenia  wynosi  52 m2 ,  a wysokość pomieszczenia 308 cm.

Zakres prac obejmuje

1) Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle.

2) Wymianę instalacji elektrycznej zasilającej komputery uczniów, stanowisko nauczyciela i szafkę LAN

3) Likwidację istniejącej szafki rozdzielczej (zawierającej wył. dJ oraz zabezpieczenie. B25) wraz z zasilaniem oraz likwidację istniejących gniazd wtykowych.

4) Zabudowę nowej rozdzielnicy pracowni komputerowej RK

5) Uzupełnienie tynków w wykonanych bruzdach wraz z poszpachlowaniem nierówności.

6) Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi oraz olejnymi.

7) Malowanie sufitu i ścian farbą emulsyjną.

8) Dwukrotne malowanie lamperii

9) Cyklinowanie parkietu oraz lakierowanie.

10) Prace zabezpieczające teren remontowy.

11) Wywiezienie oraz utylizacja odpadów budowlanych

III. Termin realizacji:  do 31.08.2025 r.

IV. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę ( załącznik 2 ) należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie,  ul. Rakowska 42 lub drogą mailową na adres: sp26@edukacja.czestochowa.pl  do dnia 14.02.2025 r. do godz. 12:00.

2. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres firmy, czytelny podpis wykonawcy, opatrzona pieczątką  firmową, numer NIP, telefon, e-mail, cenę jednostkową netto oraz brutto, gwarancje.

V. Ocena ofert:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena usługi oraz jakość materiałów potrzebnych do jej wykonania. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.02.2025 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 17.02.2025 r. (w siedzibie szkoły oraz na stronie BIP).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów  za pośrednictwem strony BIP: http://edukacja.bip.czestochowa.pl

VII. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły pod numerem telefonu tel: 34 3630748 oraz adresem email: sp26@edukacja.czestochowa.pl